八维文化与产业研究院

县域物流异常识别与智能调度系统

任务一｜需求分析与WBS拆解文档

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 项目名称 | 多Agent 协同项目——县域物流异常识别与智能调度系统 |
| --- | --- |
| 工单编号 | 人工智能NLP-多Agent 协同-县域物流异常识别与智能调度系统任务 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 资料依据 | 《多Agent 协同项目 -4- 县域物流异常识别与智能调度系统任务工单》 |
| 编制日期 | 2026年8月22日 |

北京八维信息集团｜任务一正式交付文件

# 文档控制

| 文档目的 | 形成任务一可直接提交的正式需求基线、MVP边界、异常场景、决策记录与7人日执行WBS。 |
| --- | --- |
| 适用阶段 | 任务一：需求分析、前后端架构设计与任务拆解 |
| 文档状态 | 提交版 |
| 编制原则 | 以工单为基准，区分原始需求、最终裁决与当前实现状态；不将未验证能力写成已完成。 |
| 阅读对象 | 项目执行人、指导教师/评审人、开发与测试人员 |

# 目录

| 1 | 业务背景 |
| --- | --- |
| 2 | 目标用户 |
| 3 | 核心问题 |
| 4 | 用户角色 |
| 5 | 核心业务流程 |
| 6 | MVP必须功能 |
| 7 | 可选功能 |
| 8 | 暂不实现功能 |
| 9 | 异常场景 |
| 10 | 待确认问题与最终决策 |
| 11 | 1人1周WBS任务拆解 |
| 12 | 需求修改意见汇总 |
| 附录A | 验收指标映射 |
| 附录B | 当前实现状态说明 |

# 执行摘要

本项目面向县域及乡村配送中天气突变、道路封闭、车辆故障、站点积压和运力不足等高频异常，目标是将依赖调度员个人经验的手工改派流程，升级为“可记忆、可异步、可并发控制、可降级、可审计”的多Agent智能调度闭环。

系统采用前后端分离与模块化单体架构：前端负责异常看板和调度解释，FastAPI负责接入和查询，Redis Streams负责异步任务解耦，Worker运行LangGraph七节点调度流程，MySQL保存业务事实，Qdrant保存长期实体关系记忆，外部天气/路况服务受超时与Fallback保护。

任务一边界：本阶段只锁定业务目标、MVP范围、架构方向、异常策略和任务拆解；不以接口细节、数据库物理表或代码实现作为需求分析产物。

# 1 业务背景

县域及乡村物流具有路线分散、基础设施差异大、天气与道路状态变化快、调度资源有限等特点。传统系统通常只能提供静态运单与路线信息，遇到突发异常时仍高度依赖调度员个人经验进行判断与改派。

恶劣天气：暴雨、积雪、大雾导致道路湿滑、能见度下降或局部不可通行。

道路异常：施工、封闭、事故、临时交通管制导致既定路线失效。

车辆异常：车辆故障、临时检修或载重异常导致配送能力下降。

站点异常：站点积压、容量不足、临时关闭导致订单需要分流。

运力异常：司机不可用、车辆不可用、负载过高导致原方案无法继续执行。

更深层的问题并不是“系统不知道有异常”，而是系统无法把过去的调度经验结构化沉淀并在相似场景中复用。例如：李师傅在雨天经过新平路时容易遇到湿滑风险，历史上改走102国道效果更好。如果这类经验只存在于人的记忆或聊天记录中，下一次系统仍会从零开始判断。

核心业务价值：将“司机—路线—异常—历史处理方案”沉淀为 Entity-Relation Memory，通过向量召回将历史经验带回当前决策，使调度从一次性判断转变为可积累、可复用、可解释的经验系统。

同时，高并发改派会带来“后写覆盖先写”的并发冲突；长耗时模型调用与路径计算会拖慢接口；外部天气/路况服务可能超时；Worker进程可能在任务执行中崩溃。因此项目不仅要“会做决策”，还必须具备异步解耦、并发控制、故障恢复与审计能力。

# 2 目标用户

| 目标用户 | 使用目的 | 核心诉求 | 主要功能/页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度员 | 处理异常运单并确认调度方案 | 快速看到异常原因、历史经验、推荐路线及执行结果；减少手工查资料与重复判断 | 异常中心、智能调度详情、运单管理 |
| 物流主管 | 掌握整体履约质量与风险 | 了解异常趋势、AI自动处理率、人工复核、路线与运力风险；能够追溯调度依据 | 总览、Agent中心、记忆中心、审计结果 |
| 系统运维/管理员 | 保证服务稳定和可恢复 | 观察Redis Streams、Worker、Pending、DLQ、接口性能与组件健康；定位故障 | 系统监控、Worker事件、服务健康 |

# 3 核心问题

| 编号 | 核心问题 | 业务影响 | 需求方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 异常响应依赖人工经验 | 高峰期响应慢、判断不一致 | 七Agent分工与自动调度闭环 |
| P2 | 历史调度经验无法复用 | 相同问题重复踩坑 | Qdrant长期实体关系记忆与Top-K召回 |
| P3 | 多人并发改派存在覆盖冲突 | 同一运单可能产生不一致结果 | SQLAlchemy version_id_col乐观锁 + 409冲突处理 |
| P4 | 长耗时AI/路径计算阻塞API | 接口超时、峰值请求堆积 | FastAPI接单后写Redis Streams，由Worker异步执行 |
| P5 | 外部天气/路况API不稳定 | 第三方故障拖死主流程 | 约0.8秒超时、Circuit Breaker、Static Rule Fallback |
| P6 | Worker崩溃导致任务中断 | 消息悬挂或丢失 | Consumer Group、Pending、XAUTOCLAIM恢复 |
| P7 | 重试可能产生重复派单 | 重复Dispatch/Audit、业务冲突 | 持久化幂等账本 + Redis Execution Lock + 事实对账 |
| P8 | 决策不可解释、不可审计 | 调度员不敢采用AI建议 | Memory证据、decision_reason、Audit Agent与AuditRecord |

# 4 用户角色

| 角色 | 职责 | 权限边界 | 核心操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度员 | 处理日常异常与改派 | 可查看、提交和确认业务调度；不负责系统配置 | 提交异常、查看候选路线、确认/查看调度结果 |
| 物流主管 | 监督履约与人工复核 | 查看跨区域指标和审计结果；处理高风险人工复核 | 查看风险、处理REVIEW_REQUIRED、复盘异常 |
| 系统管理员/运维 | 系统稳定性与故障处理 | 管理运行配置、查看组件状态；不直接替代业务调度裁决 | 查看Redis/Worker/DB/Qdrant、故障告警、运行指标 |

范围说明：任务一不展开完整RBAC/多租户权限中心，只明确角色职责与最小权限边界，避免超出一人一周范围。

# 5 核心业务流程

### 5.1 主流程

异常上报 / 调度请求 ↓ FastAPI 接收并校验 ↓ Redis Streams XADD（快速返回 task_id） ↓ Worker XREADGROUP ↓ LangGraph：Intake → Entity Memory → Environment → Capacity → Routing → Dispatch → Audit ↓ MySQL 持久化 Dispatch / Audit 业务事实 ↓ XACK ↓ Redis Task Event Stream → WebSocket → 前端状态与解释

## 5.2 正常自动调度

调度员或系统提交异常，FastAPI完成字段校验和幂等校验后写入Redis任务流。

Worker读取任务并运行Intake Agent，标准化异常上下文。

Entity Memory Agent以司机、路线、异常类型和描述构造检索文本，调用Embedding Provider并从Qdrant召回历史经验。

Environment Agent获取天气/路况；Capacity Agent评估司机、车辆和负载状态。

Routing Agent综合历史Memory、环境风险、运力状态和候选路线，给出recommended_route与decision_reason。

Dispatch Agent执行调度并持久化；Audit Agent校验路线、Memory采纳、Fallback证据和执行一致性。

达到APPROVED或可靠REVIEW_REQUIRED终态后，Worker显式XACK。

## 5.3 环境API降级

当天气/路况Primary Provider超过超时阈值或返回服务错误时，EnvironmentService切换到Static Route Rule。Fallback被视为一种可追踪的降级能力而非直接失败；fallback_used、fallback_reason和elapsed_ms必须进入后续决策与审计。

## 5.4 运力不足与人工复核

当司机/车辆不可用，或负载达到不可用阈值时，Capacity输出UNAVAILABLE。Routing不得强行给出自动执行路线，而应进入MANUAL_REVIEW；Dispatch不自动执行，Audit输出REVIEW_REQUIRED。

## 5.5 并发版本冲突

两个调度者同时读取同一Dispatch版本时，先提交者成功并推动version递增；后提交者由SQLAlchemy version_id_col触发StaleDataError，系统归一化为OptimisticLockConflict。同步API场景映射HTTP 409；Worker场景进入业务冲突/人工复核，不允许后写覆盖先写。

## 5.6 Worker崩溃与恢复

### 可靠性流程

Worker-A XREADGROUP → 消息进入 Pending ↓（ACK前崩溃） XPENDING 保留未完成记录 ↓ Worker-B 达到 min-idle 后 XAUTOCLAIM 原 message_id ↓ RetryPolicy + Backoff ↓ 成功：终态持久化 → XACK 持续失败：达到最大投递次数 → XADD DLQ → 成功后 XACK 原消息 重复执行风险：DB幂等账本 + Redis Execution Lock + Dispatch/Audit事实对账

# 6 MVP必须功能

| MVP能力 | 最低要求 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 异常工单提交 | 提供异步提交入口并返回task_id | API不等待七Agent完成 |
| 七Agent LangGraph | Intake/Memory/Environment/Capacity/Routing/Dispatch/Audit七节点 | StateGraph真实compile/invoke |
| Entity-Relation Memory | Driver/Route/Anomaly/Resolution向量化入Qdrant | Top-K真实向量召回；正式语义Top-1目标≥92% |
| Redis Streams异步队列 | XADD、Consumer Group、XREADGROUP、显式XACK | 任务与API解耦 |
| Worker可靠执行 | Pending、XAUTOCLAIM、Retry、DLQ | 崩溃后任务可恢复且不丢 |
| 并发控制 | SQLAlchemy version_id_col乐观锁 | 版本冲突拦截100% |
| 幂等防重 | DispatchTask账本 + Redis Execution Lock + 事实对账 | Worker重试0重复派单 |
| 环境容灾 | 超时、Circuit Breaker、Static Fallback | 最终降级切换≤1秒 |
| Audit | 审核路由、Memory、Fallback与Dispatch一致性 | APPROVED/REVIEW_REQUIRED可追溯 |
| 前端控制台 | 总览、异常、调度、订单、Agent、Memory、监控 | 核心链路可视化、可解释 |
| Docker Compose | Frontend/Backend/Worker/Redis/MySQL/Qdrant | 一键启动、Healthcheck、自恢复 |
| Locust压测 | 基础API与并发改派场景 | QPS≥200、P95<300ms、错误率<0.1% |

# 7 可选功能

真实地图/GIS能力：高德、百度、OSRM或GraphHopper等路线服务。

更完整的LLM Provider管理面板与模型动态切换。

DLQ人工重放、任务人工补偿和故障处置界面。

短信、企业微信、钉钉等异常通知与人工复核提醒。

跨时间窗口的调度效果分析、路线热力与司机画像。

更丰富的Agent可视化、运行追踪与可观测性指标。

生产级告警平台、日志聚合和链路追踪。

# 8 暂不实现功能

| 暂不实现项 | 原因 |
| --- | --- |
| 微服务拆分 | 当前范围内会显著增加服务治理、部署、追踪和测试成本；模块化单体+独立Worker足以满足验收。 |
| Kubernetes | 一人一周MVP无必要，Docker Compose已可满足部署与故障演练。 |
| Kafka/RabbitMQ | 工单明确要求Redis Streams，额外消息中间件属于重复建设。 |
| 完整GIS平台/自研地图引擎 | 当前重点是异常调度与Agent协作，路线来源可通过可替换Provider抽象。 |
| 多租户/复杂权限中心 | 不是本工单核心验收项，先保留角色边界。 |
| 全局分布式Circuit Breaker | MVP采用Worker进程内Breaker；多Worker全局协调延后。 |
| 大模型训练/微调平台 | 本项目重点是Agent工程与可靠性，不是训练新基础模型。 |

# 9 异常场景

| 异常场景 | 主要影响 | 处理策略 | 业务结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天气API超时 | Environment节点阻塞 | 约0.8s超时→Static Fallback，记录fallback_reason/elapsed | 继续调度 |
| 路况API 5xx | 实时环境信息不可用 | Provider错误归一化→Fallback | 继续调度 |
| Qdrant无召回 | 缺少历史经验 | memory_results=[]，不视为系统异常 | 继续按环境/运力规则 |
| Embedding/Qdrant调用失败 | Memory能力降级 | MEMORY_RECALL_ERROR，禁止泄漏第三方异常 | 继续或人工复核 |
| Redis不可用 | 任务无法入队 | API 503 QUEUE_UNAVAILABLE，Ledger标记SUBMISSION_FAILED | 允许相同幂等键重试 |
| Worker崩溃 | 消息留在Pending | XPENDING + XAUTOCLAIM | 其他Worker恢复 |
| Pending消息长期未处理 | 任务停滞 | min-idle后恢复；保留原message_id | 重新执行 |
| 重试持续失败 | 无限循环风险 | delivery_count + Backoff；达到上限转DLQ | 故障终态 |
| DLQ写入失败 | 可能丢消息 | 先XADD DLQ成功后再XACK；失败不ACK | 继续Pending |
| 重复Redis消息 | 重复派单 | 持久化幂等账本识别TERMINAL并短路Graph | 仅一次业务副作用 |
| 同幂等键并发执行 | 两个Worker同时执行 | Redis SET NX PX Execution Lock + token安全释放 | 仅一方执行 |
| Dispatch版本冲突 | 后写覆盖先写 | version_id_col→StaleDataError→OptimisticLockConflict | 409或人工复核 |
| Capacity不可用 | 无法安全执行自动改派 | UNAVAILABLE→Routing MANUAL_REVIEW | 不自动Dispatch |
| 无安全路线 | 无法形成可执行路线 | NO_SAFE_ROUTE / MANUAL_REVIEW | 人工处理 |
| Audit持久化失败 | 终态证据不可靠 | AUDIT_PERSISTENCE_ERROR；Worker不ACK | 等待恢复/重试 |
| WebSocket断开 | 前端失去实时视图 | 业务执行与事件展示解耦；重连使用Snapshot+Replay+Live | Worker继续并最终ACK |

# 10 待确认问题与最终决策

| 问题 | 启动阶段状态 | 最终决策 |
| --- | --- | --- |
| LLM是否固定单一厂商？ | 待确认 | 采用可替换Provider；首版只实现OpenAI-Compatible生产接口与Fake测试Provider。 |
| Embedding是否与LLM共用模型？ | 待确认 | 完全解耦，可使用不同Provider、Base URL和模型。 |
| 是否拆微服务？ | 待确认 | 不拆；采用模块化单体 + 独立Worker，保留清晰边界。 |
| API是否同步执行Graph？ | 待确认 | 不允许；FastAPI接单后写Redis Streams，Worker异步运行Graph。 |
| 向量数据库选型？ | 待确认 | 采用Qdrant；业务层通过EntityMemoryService隔离SDK。 |
| 天气API超时阈值？ | 工单正文示例1.5s，但最终验收要求≤1s | 以最终验收红线优先，实际设计约0.8s并配Fallback。 |
| Circuit Breaker是否全局共享？ | 待确认 | MVP为process-local；多Worker全局协调不纳入当前范围。 |
| Capacity是否建设完整车队主数据？ | 待确认 | MVP使用可替换InMemory Provider，生产数据源后续接入。 |
| Routing是否接真实地图？ | 待确认 | MVP采用InMemory Route Catalog；真实地图延后。 |
| 是否承诺Exactly-Once？ | 待确认 | 不作错误承诺；Redis为At-Least-Once，通过幂等与对账实现Effectively-Once业务副作用。 |
| 前端是否等待全部后端完成再开发？ | 待确认 | 采用Mock Service Adapter先完成控制台，再逐步切Real API/WebSocket。 |
| WebSocket跨进程事件如何传递？ | 待确认 | 从单进程InMemory Broker演进为Redis Task Event Streams，支持Snapshot/Replay/Live。 |

# 11 1人1周WBS任务拆解

工单口径冲突：工单各阶段标注为1.5 + 3.0 + 2.5 + 1.0 = 8.0人日，但“工时预估”又写7人日。本文不掩盖该矛盾：保留原工单口径，并给出压缩到7人日的可执行版WBS作为提交/执行基线。

## 11.1 原工单工时口径

| 阶段 | 原工单人日 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 任务一：需求分析、架构设计与任务拆解 | 1.5 | 需求对齐、MVP、边界、WBS |
| 任务二：AI编程、功能实现与测试 | 3.0 | 护栏、规格、Agentic Loop、核心功能 |
| 任务三：打包上线与压力测试 | 2.5 | Compose、故障恢复、Locust |
| 任务四：项目总结与AI代码审查 | 1.0 | Review、复盘、面试QA |
| 合计 | 8.0 | 与工单“7人日”总工时存在1人日差异 |

## 11.2 7人日执行版WBS

| 时段 | 任务 | 人日 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 需求逆向转述、用户/流程/异常/MVP、三方对齐记录 | 1.0 | 需求分析初稿、问题清单 |
| D2 上午 | 架构基线、范围裁决、AGENTS/验证闸门规划 | 0.5 | 需求锁定、设计基线 |
| D2 下午-D3 | 数据库/乐观锁、Provider、Memory、LangGraph核心与单测 | 2.0 | 核心闭环、TDD证据 |
| D4 | Redis Streams、Worker、恢复/重试/DLQ/幂等 | 1.0 | 异步可靠执行 |
| D5 | FastAPI API、WebSocket事件、前端核心控制台 | 1.0 | 可演示端到端接口与页面 |
| D6 | Docker Compose、Real Redis/MySQL/Qdrant集成与故障演练 | 1.0 | 一键启动、高可用证据 |
| D7 | Locust压测、AI Review、项目复盘、答辩/面试QA | 0.5 | 压测与最终报告 |
| 合计 | — | 7.0 | 提交口径 |

压缩原则：将任务二和任务三中可由自动化测试、AI协作与并行准备降低的工作量合并；需求锁定、并发安全、故障恢复、压测红线不压缩。该WBS是“一人一周交付版”，生产级全量建设仍可能显著超过7人日。

# 12 需求修改意见汇总

| 原问题/风险 | 修改意见 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 工单三方职责示例存在OCR/舆情/退赔等非物流用语 | 保留“三方对齐方法”，将示例同构改写为天气、路况、运力、改派和审计场景 | 避免跨项目模板痕迹影响需求准确性 |
| 预拆微服务 | 改为模块化单体 + 独立Worker | 一人一周范围内减少RPC、服务发现、部署与追踪成本 |
| 固定模型厂商 | 抽象LLMProvider与EmbeddingProvider | 方便OpenAI-Compatible兼容接口切换且不污染Agent |
| 同步API执行Graph | 改为Redis Streams异步Worker | 避免长耗时决策阻塞API |
| 天气超时1.5s示例与验收≤1s冲突 | 以最终验收优先，目标约0.8s | 确保降级红线可满足 |
| Circuit Breaker全局协调 | MVP采用process-local | 避免引入分布式协调复杂度 |
| 完整车队/站点数据系统 | Capacity Provider边界 + InMemory MVP数据源 | 聚焦调度核心，后续可接真实系统 |
| 真实地图服务 | Route Provider边界 + InMemory Route Catalog | 先验证调度决策逻辑，GIS后接 |
| Exactly-Once表述 | 改为At-Least-Once投递 + Effectively-Once业务副作用 | 符合Redis Streams真实语义，避免错误承诺 |
| 前端等待所有后端完成 | 先Mock Adapter完成产品面，再逐步接Real API/WebSocket | 提高展示效率且不推翻前端 |
| 单进程事件Broker | 演进为Redis Task Event Streams | 支持Backend/Worker跨实例、重连Replay和顺序事件 |
| 真实天气/地图/Embedding/生产DB | 保留为真实集成阶段验证项 | 不把未验证能力写成已完成 |

# 附录A 验收指标映射

| 类别 | 工单要求 | 需求阶段设计响应 |
| --- | --- | --- |
| 规格驱动 | 编码前需求与技术设计经人工批准 | 任务一输出需求基线、三方对齐、WBS；编码前锁定文档 |
| 长时记忆 | Top-1准确率≥92%，有效场景建议采纳率100% | 建立Entity-Relation Memory、真实向量召回与benchmark框架 |
| 并发排他 | 版本冲突拦截100%，Worker重试0重复派单 | version_id_col + 持久化幂等 + Execution Lock + 对账 |
| 容灾降级 | 切换≤1秒，主流程0报错 | 环境Provider约0.8s超时 + Circuit Breaker + Static Fallback |
| 性能 | QPS≥200、P95<300ms、错误率<0.1% | API异步入队；Locust在真实容器环境验证 |
| Worker高可用 | 强杀后5秒内恢复，Redis消息不丢/不积压 | Pending + XAUTOCLAIM + Retry/DLQ + Compose restart策略 |

# 附录B 当前实现状态说明（非任务一原始需求）

以下内容仅用于说明项目从任务一需求基线推进后的当前状态，不用于反向篡改初始需求。

| 状态 | 能力 |
| --- | --- |
| 已完成并本地验证 | 七Agent AI Core；SQLAlchemy乐观锁；Qdrant :memory: 功能召回；Redis Streams/Worker/Pending/XAUTOCLAIM/Retry/DLQ/幂等；FastAPI异步任务API；后端WebSocket事件流；7页面前端控制台；后端完整回归最新记录203项通过。 |
| 已完成合同/模拟验证 | fakeredis跨Broker事件投递、Replay、Disconnect、Effectively-Once业务副作用；SQLite持久化；FakeEmbedding功能召回。 |
| 待真实环境验证 | Real Redis、MySQL 8、Qdrant Server、Docker Compose全链、多进程Worker、Locust压测、真实生产Embedding Top-1≥92%、真实天气/路况API、前端完整Real API/WebSocket运行。 |

提交建议：任务一评审时重点讲清楚“为什么需要记忆、异步、乐观锁、降级和审计”，而不是展示过多实现细节。代码与压测属于后续任务的验收材料。